|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  He podido cumplir casi todas las actividades planificadas según la carta Gantt.  Las principales fases completadas son: la definición del proyecto, el diseño de la arquitectura y base de datos, la carga de productos, el formulario de cotización y las pruebas funcionales.  Factores que facilitaron: tener claros los requerimientos desde el inicio y manejar herramientas como WordPress y WooCommerce.  Factores que dificultaron: limitaciones al no usar hosting en línea y ajustes visuales que requirieron más tiempo de lo esperado. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  He utilizado pruebas locales y documentación para solucionar errores de configuración. En casos de incompatibilidad entre plugins, opté por versiones estables y plugins gratuitos certificados. Si surge algún nuevo inconveniente, pienso registrar y resolver mediante respaldo y pruebas por etapas. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evaluo positivamente mi trabajo. He cumplido los objetivos y mantuve un orden claro de avance. **Destaco:** la organización, planificación y el funcionamiento correcto del sitio. **Por mejorar:** la parte estética y de contenido del catálogo, añadiendo más productos y optimizando las descripciones. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Mi principal duda es cómo preparar de la mejor forma la presentación final y si es necesario implementar el sitio en hosting o bastará con el entorno local. También me gustaría confirmar con el docente si los flujos probados son suficientes para la evaluación de la fase 2. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  El proyecto es individual, por lo tanto, no es necesario redistribuir tareas. He gestionado todas las fases de manera personal y en los tiempos planificados. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  No aplica, ya que el proyecto fue desarrollado individualmente. Sin embargo, el intercambio de ideas con docentes y pares permitió mejorar el enfoque técnico y metodológico. |