**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | **Sitio base operativo** en WordPress + WooCommerce con tema Astra y maquetación (Home, Tienda, Carrito, Finalizar compra, Quiénes Somos, Política de Privacidad).  **Catálogo**: categorías creadas y productos cargados (≥3 por categoría; meta: 5 por categoría).  **Pedidos (checkout)**: flujo completo con envío RM + retiro en taller; método de pago de prueba para simular compra; **correos transaccionales** configurados y probados (nuevo pedido, confirmación al cliente, cambio de estados).  **Cotización CF7**: formulario con campos validados + **adjunto de imagen**; autorespuesta al cliente y envío al correo de la empresa (vía SMTP).  **Cuentas de usuario**: registro, login, recuperación de contraseña probados; **rol Shop Manager** creado.  **Pruebas**: casos principales ejecutados con capturas (catálogo→carrito→checkout→emails; CF7 con y sin adjunto; recuperación de contraseña).  **Documentación**: Acta de Constitución, Plan de Proyecto (primer avance), **DAS**, **ERS**, **Casos de Uso**, **Modelo BD (WP/WC)**, **Costos**, **Riesgos** iniciales preparados.  *.* |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos, pero ahora se **hacen medibles**:  Publicar **≥6 productos** en total (mín. 2 por categoría) con fotos y textos.  Ejecutar **≥1 pedido de prueba completo** con correos y cambio de estado documentados.  Formulario de cotización **operativo** con autorespuesta y registro interno.  Crear **rol Shop Manager** y **manual breve** de operación. |
| Metodología | Metodología **Tradicional/Cascada** con **instancias de feedback temprano** (prototipo S7–S8, pruebas parciales S12). Sin cambios de fondo; se refuerza la **documentación continua** para trazabilidad. |
| Evidencias de avance | Capturas: Home/Tienda/Producto, Carrito/Checkout, correos de **nuevo pedido/confirmación/estados**, **CF7** con validaciones y adjunto, **Mi Cuenta** (registro y recuperación), vista **Shop Manager**.  Archivos: Acta, Plan (primer avance), **DAS**, **ERS**, **Casos de Uso**, **Modelo BD**.  Justificación: estas evidencias muestran **funcionalidad real** y cumplimiento de estándares de la disciplina (metodología, pruebas, roles, seguridad básica y estructura de datos) |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |



|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  **Factores que facilitaron**   * Elección de **WP + WooCommerce** y plugins **gratuitos** → implementación ágil. * **Metas medibles** (productos mínimos, caso de pedido documentado) → foco claro. * **Trazabilidad** entre Gantt–EDT–ERS–Pruebas–Evidencias.   Requerimientos de Software - ERS  **Factores que dificultaron y acciones**   * **Tiempo** (equipo unipersonal): se planifica slot semanal fijo + micro-hitos. * **Filtros de productos/estilos**: se decidió postergar refinamientos visuales no críticos a “Pruebas y mejoras finales”. * **Pagos productivos / hosting**: fuera de alcance de esta fase; se mantienen **pagos simulados** y entorno local como lo define tu plan |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  **Pago real**: se **mantiene en sandbox** (alineado al alcance y restricciones).  **Filtros avanzados en tienda**: se posponen a fase de mejoras finales; no afecta los objetivos funcionales del avance |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  **Pruebas y mejoras finales (S14–S17)**: aún en curso temprano; se ejecutarán tras cerrar la carga de productos.  **Manual Shop Manager**: pendiente; se entregará en el informe final con capturas y pasos. |