**ACTA DE REUNIÓN KICK OFF**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | Dd/mm/aaaa | | Hora de Inicio | 10:00 |
| **Lugar o plataforma:** |  | | Hora de Término | 11:00 |
| **Tipo Reunión** | Reunion presencial |  | Individual Virtual |  |
| **N° 001** |  |  | Grupal Virtual |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participantes** | **Funciones** |
| **Diego Croma** | Jefe de proyecto |
| **Mario Croma** | Gerente de AtrilesCroma |
|  |  |

# Agenda:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Tema** |
| 1 | Reunión inicial y presentación de roles |
| 2 | Revisión del Acta de Constitución y alcance |
| 3 | Revisión de Carta Gantt (S1–S18) e hitos de Fase 2 |
| 4 | Metodología tradicional (cascada) y puntos de control |
| 5 | Requerimientos generales y restricciones |
| 6 | Próximos pasos y fecha de seguimiento |

# Desarrollo de la Reunión

Notas Captura de la Información de Requerimientos Iniciales:

|  |
| --- |
| Se da inicio formal al proyecto **“Plataforma Web para Exhibición y Venta de Estructuras Metálicas – Atriles Croma”**. Se confirman roles, se revisa el **alcance** y la **planificación** (Gantt) y se acuerdan instancias de retroalimentación: **prototipo semanas 7–8**, **pruebas parciales semana 12**, **Informe de Avance semanas 9–10** e **Informe Final semanas 14–15**. Se valida el uso de **WordPress + WooCommerce + Contact Form 7 + WP Mail SMTP** y el despliegue con **SSL**. Se acuerda **no usar pagos reales** en producción durante la evaluación académica (se operará con transferencia/método de prueba).  **Notas – Captura de la Información de Requerimientos Iniciales**   * **Catálogo** por categorías, con mínimo **6 productos** en la entrega de Fase 2. * **Carrito y checkout** operativos; **correos transaccionales** por SMTP (pedido, estados, cuenta, recuperación). * **Envíos:** Retiro en taller + despacho a **Región Metropolitana** (resto de regiones fuera de alcance). * **Cotizaciones:** Formulario con campos obligatorios y **adjunto opcional** (imagen/boceto); **autorespuesta** al cliente. * **Roles:** creación de **Shop Manager** para operación (gestión de productos/pedidos). * **Páginas:** Inicio, Tienda, Cotizaciones, Quiénes Somos, Política de Privacidad. * **Seguridad:** SSL en hosting, mínimos privilegios (Shop Manager sin permisos de administrador). |

# 

# Actores del negocio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Actores del Negocio**  **Nombre** | **Rol en el Negocio /Cargo** |
| 1 | Mario Croma(Cliente) | Dueño / Representante PYME |
| 2 | Diego Croma | Gerente Del proyecto |
| 3 |  |  |

# Requerimientos generales asociados al Proyecto

|  |
| --- |
| * Plataforma en **WordPress** (Astra + Elementor) con **WooCommerce** y **Contact Form 7**; correo mediante **WP Mail SMTP**; base de datos **MySQL**. * **Flujo de pedido** completo con cambio de estados y notificaciones por correo. * **Cotización** con adjuntos, registro/log de envíos y **autorespuesta**. * **Despliegue** en hosting con **SSL** y respaldo. * **Documentación** exigida por la metodología: Plan de Proyecto, DAS, modelo BD, casos de uso, clases, plan de pruebas, manuales, capacitación y control de riesgos. |

# 

# Observaciones sobre las posibles Limitaciones que tendrá el Sistema

|  |
| --- |
| 1. **Pagos en producción no habilitados** (solo transferencia/método de prueba). 2. **Cobertura de despacho limitada a RM**; otras regiones fuera de alcance. 3. **Hosting compartido** (posibles restricciones de rendimiento); se mitigará con optimización de imágenes y caché. 4. **Contenido (fotos/textos) incremental** según disponibilidad del cliente. 5. **Tiempo acotado** (10 semanas de desarrollo efectivo); foco en funcionalidades críticas. |

# Técnicas de levantamiento de Requerimientos Específicos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Actores del Proyecto**  **Nombre** | **Técnica de Toma de Requerimiento** |
| 1 | Diego Croma | |  | | --- | | **Entrevista semiestructurada** y validación de prototipos |  |  | | --- | |  | |
| 2 | Diego Croma | |  | | --- | | **Revisión documental** y retroalimentación por hitos |  |  | | --- | |  | |
| 3 | Diego Croma | **Prototipo navegable** + **pruebas de uso** en panel WooCommerce |